建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工  程  名  称：

工  程  地  点：  华南师范大学      校区

院系部处合同编号：

基建处合同编号：

# （由设计人编填）

设计证书等级：

资质证书号：

发    包    人：  华南师范大学

设    计    人：

签  订  日  期：      201  年   月     日

中华人民共和国城乡和住房建设部

监制

国家工商行政管理局

支 付 台 账

资金项目代码:                                                     单位：元

| 序号 | 款项名称 | 比 例 | 金 额 | 审核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 请款单位 | 审 计 | 财 务 |
| 1 | 合同价 | / |  | / | / | / |
| 2 | 进度款1 | 50% |  |  |  |  |
| 3 | 进度款2 | 30% |  |  |  |  |
| 4 | 结算价 | / |  |  |  |  |
| 5 | 结算款 | / |  |  |  |  |

发包人： 华南师范大学

设计人：

发包人、设计人双方就华南师范大学             工程设计项目协商一致，签订本合同。

# 第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》《建筑工程设计文件编制深度的规定》

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

1.4  设计委托书或任务书

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资 | 费率 | 设计费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积 | 方案 | 初步设计 | 施工图 | （万元） | % | （万元） |
|  |  |  | （㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、设计费计算过程 基本设计费： 复杂程度系数：1 改扩建附加调整系数：1 竣工图编制费： 2、本项目设计费基价按国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》﹙2002年修订本，中国物价出版社﹚第 88页标准采取插入法得出。 3、本项目预算编制费执行计价格[2002]10号“工程设计收费标准”第1.0.16条，按设计费10%收取。 4、竣工图编制，按设计费的8%另行收取。 |

- 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书或任务书 | 1 | 合同签订后三日内 |  |
| 2 | 设计基础资料 | 1 | 合同签订后三日内 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计图纸 | 8 | 合同生效后7 天 | 提交纸质施工图的同时提交图纸电子版 |
| 2 | 施工图（含电子版） | 8 | 初步方案设计经发包人书面确认后15天 |  |

注：上述资料及文件，如发包人要求增加份数，则应另行支付成本费。

# 第五条  本合同设计收费为     元（大写：       人民币       ）。设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50% |  | 提供可供施工图审查的图纸后七天内 |
| 第二次付费 | 30% |  | 提交正式施工图后七天内 |
| 付清余款 |  |  | 工程竣工后七天内 |
|  | 以下空白 |  |  |

说明：

●设计人申请支付设计费，必须根据发包人有关工作程序进行。设计人完成相应工作后，应以书面形式向发包人申请设计费。

# 第六条   双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计（夹层不在此列）。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人修改工作量超过该阶段工作量30%时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3  发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人的工作强度，向设计人支付赶工费。

6.1.4  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件资料、图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制，或向第三人转让，或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2  设计人责任：

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人采用的主要技术标准是：现行国标、省标。

6.2.3  设计合理使用年限为按国家规定。

6.2.4  设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年后开始施工的项目，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

# 第七条  违约责任：

7.1  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2  发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建（因设计人原因审查不过除外），发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3  设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责提供补救措施方案外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最高不超过发包人已付设计费。

7.4  由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。

7.5  本工程实行限额设计，设计人应充分考虑现场实际情况，尽量保护好现场设备设施，按发包人确定的限额设计值进行设计。若经审定的施工图预算超出限额值，按超出的比值按比例扣减设计费。

7.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

# 第八条  其他

8.1  发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应解决配合。

8.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4  发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  广州  仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8  本合同一式  陆  份，发包人  叁  份，设计人   叁  份。

8.9  本合同经双方签字盖章后生效。

8.10  本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人名称（盖章）：华南师范大学    设计人名称（盖章）：

法定代表人：          	           法定代表人：

委托代理人：             	        委托代理人：

经费/项目负责人：

住所：                            住所：

邮政编码：                   	  邮政编码：

电话：020-                        电话：

传真： 020-                       传真：

开户银行：              	        开户银行：

银行帐号：              	        银行帐号：

签订日期：   年  月  日           签订日期：   年  月  日