华南师范大学广州校区石牌校园东12、13、14、19（含东19南）学生宿舍旧楼拆除工程
监理服务采购用户需求书

一、工程名称：华南师范大学广州校区石牌校园东12、13、14、19（含东19南）学生宿舍旧楼拆除工程监理服务
二、项目地点：华南师范大学广州校区石牌校园
三、招标内容：
1.本次招标主要内容如下（包括但不限于）：
拟对石牌校园东12、13、14、19（含东19南）学生宿舍，5栋旧学生宿舍建筑物及附属构筑物（含地上建筑、地下基础、管道等）进行全面拆除，完成拆除物解体、建筑垃圾清运及场地平整。需严格落实施工围挡搭设、扬尘与噪声控制、现有管线保护、相邻建筑与设施防护等安全环保措施；兼顾校园中心城区交通管制、师生人流量大、施工时间受限等要求，确保施工不影响校园正常教学、生活秩序。
监理服务包括但不限于本项目范围内所有工程内容【含建（构）筑物拆除、管线设施迁移等各专业工程】的施工监理：包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。具体以实际实施的监理范围为准。
四、监理目标：
1.质量标准：满足国家、省、市现行标准、规定和文件要求，确保工程质量达到一次性验收合格标准，且满足施工合同的要求。
2.投资控制目标：在包含施工合同全部建设内容的前提下，确保投资控制在合同价内。
3.进度控制目标：以施工总承包单位投标工期为准，从合同签订之日起至竣工验收合格或移交使用止。按施工总承包合同的进度要求控制，确保工程按质按量完成。
4.安全文明控制目标：杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，确保有关建设人员不违反使用单位安全监管规定。
5.环境管理目标：符合国家、省、市关于文明绿色施工、环保管理等方面的现行标准、规定和文件要求。
五、工期要求：自收到中标通知书起，至本项目缺陷责任期结束且本合同工程结算金额经有权结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修期阶段，监理人须实行全过程监理服务。拆除施工计划工期60日历天，具体以实际施工工期为准。
六、付款方式：详见合同。
七、分包：☑不允许；□允许。
八、联合体：☑不允许；□允许，最多接受  家组成的联合体。
九、项目重点难点：
[bookmark: _GoBack]由于本项目必须按时投入使用，施工场地狭小且项目处于校园内,不利于搭设工人生活区和管理人员办公区，必须优化场地规划、施工期交通流线布置，合理安排施工工序，做好校内活动区域隔离和减少对校区影响，利于土方外运及施工推进等为本项目重点难点。
十、其他：
1.投标人必须按投标文件承诺投入相应资历和数量的服务人员，否则，委托人有权作出相应处罚，并有权单方面终止服务合同。
2.投标人承诺的人员不得随意更换，如遇特殊情况投标人需更换以上人员，投标人应向委托人书面提出申请，且更换人员不得低于原相应岗位的资历条件，未经委托人的同意不得擅自更换。
3.投标人对投入本项目的服务人员须为本单位正式人员，如聘用的须按有关规定与其签订劳动合同和购买社保、医保和工伤保险等。
4.如委托人认为投标人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求投标人及时调配或增加符合资格要求的人员，所增加人员的工资、奖金、补贴、加班费、办公费、差旅费、管理费等所有费用已包括在投标报价中。
5.为了保证工作质量，委托人有权对服务工作人员进行考核（包括面试、设置试用期等），如委托人认为其不称职时，投标人应当在收到委托人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本招标文件对该岗位人员资历的要求，且所更换人员须经过委托人的同意。若投标人对委托人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，经复议后委托人仍然要求更换的，则投标人应无条件进行更换，直至委托人满意为止。
6.因委托人要求，承担本项目的服务人员如需要加班工作时，服务人员应无条件服从，不得消极怠工，其加班费已包括在服务费中，委托人不另行增加任何费用。


华南师范大学基建处
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