| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：IM.01.02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济活动信息化-经济活动信息化 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 经济活动信息系统项目立项申请与审批流程 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 网络中心 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述经济活动信息系统项目立项与审批流程，旨在规范信息系统立项程序，确保立项与学校信息化中长期规划匹配，满足学校发展需要。

2. 相关政策和制度

无

3.备注

无

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提出申请 | 相关部门经办人 | 根据部门需求及信息化规划，相关部门经办人填写提交立项需求，说明项目背景、意义、需求及建设效果等，提交网络中心审核。 | 【EF01】 《立项需求》 |
| 02 | 审核 | 网络中心副主任 | 【C01】 网络中心副主任对各部门上交的申请材料进行审核，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，审核无误后报网络中心主任进行审核。 |  |
| 03 | 审核 | 网络中心主任 | 【C02】 网络中心主任对各部门上交的申请材料进行审核，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，申请是否在规划内，资金来源是否充分，是否符合经费安排等。 |  |
| 04 | 组织召开立项评审会 | 网络中心经办人 | 网络中心经办人组织校内外专家召开项目评审会。 |  |
| 05 | 评审并打分 | 专家组 | 【C03】 专家组评审信息化建设立项申报，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，申请是否在规划内，资金来源是否充分，是否符合经费安排等，会后形成《评审记录》。 如果评审通过，则转至步骤06； 如果评审不通过，则转至结束。 | 【EF02】 《评审记录》 |
| 06 | 立项并入库 | 网络中心经办人 | 网络中心经办人将评审通过的项目立项并入项目库。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保信息系统立项流程合法合规。 | R01 | 未建立相关制度，或相关制度不完善，可能导致立项申请与审批工作无章可循、无据可依。 | 2 | 2 | 低 | N/A | N/A | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | N/A |
| T02 | 确保系统项目立项与审批的规范性和准确性，公平公正的审阅立项并给出合理反馈。 | R02 | 信息系统项目立项未经适当审核和论证，可能导致立项申请有误等。 | 3 | 4 | 高 | C01 | 网络中心副主任对各部门上交的申请材料进行审核，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，审核无误后报网络中心主任进行审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 网络中心副主任 | 《立项需求》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C02 | 网络中心主任对各部门上交的申请材料进行审核，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，申请是否在规划内，资金来源是否充分，是否符合经费安排等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 网络中心主任 | 《立项需求》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 专家组评审信息化建设立项申报，主要关注信息化项目必要性、可行性、适用性，申请是否在规划内，资金来源是否充分，是否符合经费安排等，会后形成《评审记录》。 | 人工 | 事中 | 随时 | 专家组 | 《评审记录》 |