| 华南师范大学 | 流程编号：CP.02.02 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-项目立项管理 | 生效日期： |
| 基本建设项目立项管理流程 |
| 流程责任部门 | 基建处建管科 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述基本建设项目立项审批的相关管理流程，旨在确保基建项目立项的必要性、合规性。

2.相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建管理办法（试行）》

3.备注

无

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在对基建项目管理各项工作进行规范。 流程开始。 |  |
| 01 | 收集建设需求，形成建设文件 | 申报单位经办人 | 申报单位经办人收集建设需求，形成需求文件。 | 【EF01】 《需求文件》 |
| 02 | 审核并加盖公章 | 申报单位负责人 | 【C02】 申报单位负责人审核《需求文件》，主要关注《需求文件》申请事项是否真实、合理等，审核无误后加盖公章。 |  |
| 03 | 组织校内外专家论证 | 基建处工程技术科经办人 | 【C03】 基建处工程技术科经办人组织校内外专家论证。 | 【EF02】 《论证记录》 |
| 04 | 报送学校项目库 | 基建处经办人 | 基建处经办人报送学校项目库。 | 【EF03】 《校长办公会会议纪要》 |
| 05 | 审议，校内立项 | 校长办公会 | 【C04】 校长办公会审议形成项目库，审议通过后校内立项。 |  |
| 06 | 批复 | 教育厅 | 教育厅批复。 |  |
| 07 | 立项并下达批复 | 广东省发改委 | 广东省发改委立项并下达批复。 |  |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立基本建设项目立项制度，确保该工作程序合理、适当，方法科学。 | R01 | 未建立基本建设项目立项制度或制度不完善，导致该工作操作无章可循，操作不规范。 | 2 | 3 | 中 | C01 | 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在对基建项目管理各项工作进行规范。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建管理办法（试行）》 |
| T02 | 基本建设项目立项论证充分、合理。 | R02 | 基本建设项目立项方案内容不完整，相关指标不合规，未能充分反映项目情况，项目立项程序不恰当，可能导致未能为管理层提供充分的决策依据，或立项后项目未能达到预期的投资效果。 | 3 | 4 | 高 | C02 | 申报单位负责人审核《需求文件》，主要关注《需求文件》申请事项是否真实、合理等，审核无误后加盖公章。 | 人工 | 事中 | 随时 | 申报单位负责人 | 《需求文件》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 基建处工程技术科经办人组织校内外专家论证。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处工程技术科经办人 | 《论证记录》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 校长办公会审议形成项目库，审议通过后校内立项。 | 人工 | 事中 | 随时 | 校长办公会 | 《校长办公会会议纪要》 |