| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：CP.03.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目管理-项目设计与概预算 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 设计任务书编制与审核管理 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 基建处建管科 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述设计任务书编制与审核管理，旨在确保设计任务书准确反映学校需求，在技术上、经济上具备可行性。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建工程造价控制细则》

3.备注

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程造价控制细则》，主要内容：投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工结算阶段工程造价控制。 流程开始。 |  |
| 01 | 编制设计任务书 | 申报单位经办人 | 经办人根据行业标准、使用需求，立项标准档次等，编制《设计任务书》。 | 【EF01】 《设计任务书》 |
| 02 | 审核 | 基建处建管科科长 | 【C02】 基建处建管科科长审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 |  |
| 03 | 审核 | 基建处处长 | 【C03】 基建处处长审核审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 |  |
| 04 | 审核 | 分管基建校长 | 【C04】 分管基建校长审核审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 |  |
| 05 | 归档 | 基建处建管科经办人 | 【C05】 基建处建管科经办人将上述资料归档，以备查用。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立设计任务书编制与审核相关的规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 制定设计任务书相关的规章制度缺失或不完善，会导致该项工作缺乏制度依据。 | 2 | 2 | 低 | C01 | 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程造价控制细则》，主要内容：投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工结算阶段工程造价控制。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建工程造价控制细则》 |
| T02 | 设计任务书内容准确、全面，涵盖学校需求并符合学校规划。 | R02 | 未对设计任务书进行审核或审核不充分，可能导致任务书内容缺失或错误，与学校实际需求不一致或违反学校规划内容。 | 3 | 3 | 中 | C02 | 基建处建管科科长审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处建管科科长 | 《设计任务书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 基建处处长审核审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处处长 | 《设计任务书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 分管基建校长审核审核《设计任务书》，主要关注《设计任务书》内容是否完整，是否符合学校需求进行设计，实施进度与建设工期是否满足实际教学需要等，审核无误后在《设计任务书》上签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管基建校长 | 《设计任务书》 |
| T03 | 确保基建项目设计任务书的相关资料妥善保存。 | R03 | 基建项目设计任务书相关资料未妥善保管，可能导致日后复核没有依据，并影响基建项目后续工作的开展。 | 2 | 2 | 低 | C05 | 基建处建管科经办人将上述资料归档，以备查用。 | 人工 | 事后 | 随时 | 基建处建管科经办人 |  |