| 华南师范大学 | 流程编号：CP.05.02 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-项目实施与变更管理 | 生效日期： |
| 基建项目工程例会召开工作流程 |
| 流程责任部门 | 基建处工程技术科 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述基建项目设计交底与施工图会审相关管理流程，确保设计交底与施工图会审管理工作的规范性。

2.相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建管理办法（试行）》

3.备注

无

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在规范工程项目例会召开流程，及时掌握质量、进度、安全和投资等方面情况。 流程开始。 | 【EF01】 《华南师范大学基建管理办法（试行）》 |
| 01 | 组织召开工程例会 | 监理单位 | 工程例会由监理单位组织和主持。 工程例会解决工程实施过程中出现的各种问题，加强对工程质量的主动管理和检查。 |  |
| 02 | 参会、研究决定处理措施 | 施工单位、监理单位、设计单位、跟踪审计、建设单位项目负责人 | 施工单位、监理单位、跟踪审计、基建处项目负责人、设计单位每周参加会议，就安全、质量、进度等工作事项进行汇报讨论，如果存在问题，提出整改意见等，确保施工顺利进行。 |  |
| 03 | 下发会议纪要 | 监理单位 | 会议形成《XX工程第XX次工程例会会议纪要》，由监理单位负责记录，主要包括会议主要内容、参会人员、会议签到表等内容，监理单位下发会议纪要。 | 【EF02】 《XX工程第XX次工程例会会议纪要》 |
| 04 | 归档 | 建设单位项目负责人 | 【C02】 项目负责人将工程例会相关资料进行归档保存。 |  |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全基建项目相关管理制度，确保基建项目例会召开工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立基建项目相关制度，或制度不完善，可能导致工程例会召开管理工作无章可循、无据可依。 | 2 | 2 | 低 | C01 | 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在规范工程项目例会召开流程，及时掌握质量、进度、安全和投资等方面情况。 流程开始。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建管理办法（试行）》 |
| T02 | 工程项目例会相关资料得以妥善保存。 | R02 | 未对工程项目例会相关资料进行保存，可能导致资料丢失，不利于后续工作追溯。 | 2 | 2 | 低 | C02 | 项目负责人将工程例会相关资料进行归档保存。 | 人工 | 事后 | 随时 | 建设单位项目负责人 | N/A |