| 华南师范大学 | 流程编号：CP.04.02 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-建设项目采购管理 | 生效日期： |
| 基本建设项目公开招标流程 |
| 流程责任部门 | 基建处建管科 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述基建项目公开招标流程，旨在确保招标工作合法合规的开展，择优选择具有相应资质的工程项目单位，满足学校建设需求。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建工程招标实施细则》

3.备注

适用范围：

1.基建（修缮）工程建设施工单项合同估算价在50万元人民币以上（含50万元，下同）或建筑面积1500平方米以上的；

2.与工程建设相关的设备、材料等货物采购单项合同估算价50万元以上的；

3.勘察、设计、咨询、监理等工程相关服务，单项合同估算价在20万元人民币以上的。

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程招标实施细则》，主要内容：学校招投标工作实施流程。 流程开始。 |  |
| 01 | 提供招标文件编制材料 | 建设单位经办人 | 建设单位经办人提供招标文件编制材料。 |  |
| 02 | 编制招标文件 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人编制招标文件 | 【EF01】 《招标文件》 |
| 03 | 审核 | 基建处建管科科长 | 【C02】 基建处建管科科长审核《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 |  |
| 04 | 审议 | 基建处处务会 | 【C03】 基建处处务会审议《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 | 【EF02】 《基建处会议纪要》 |
| 05 | 审议 | 招投标工作小组 | 【C04】 招投标工作小组审议《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 | 【EF03】 《招投标工作小组会议纪要》 |
| 06 | 组织招标 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人组织招标。 |  |
| 07 | 依法组建评标委员会，评标 | 招投标工作小组 | 【C05】 招投标工作小组依法组建评标委员会，评标委员会由高到低排序推荐中标候选人。 | 【EF04】 《评标报告》 |
| 08 | 公示 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人拟定《中标公示》，并在指定媒体发布。 | 【EF05】 《中标公示》 |
| 09 | 发送中标通知书 | 招标代理机构经办人 | 招标代理机构经办人发送《中标通知书》。 | 【EF06】 《中标通知书》 |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保基本建设项目公开招标管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 为建立相关制度，或制度不完善，可能导致基本建设项目公开招标管理工作无章可循、无据可依。 | 2 | 2 | 低 | C01 | 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程招标实施细则》，主要内容：学校招投标工作实施流程。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建工程招标实施细则》 |
| T02 | 确保招标文件的内容准确、完整，并经过严格的审核。 | R02 | 招标文件未经严格的审核，可能会导致招标后续工作无法顺利的开展。 | 3 | 3 | 中 | C02 | 基建处建管科科长审核《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处建管科科长 | 《招标文件》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 基建处处务会审议《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处处务会 | 《招标文件》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 招投标工作小组审议《招标文件》，主要关注招标公告内容是否完整、规范，招标范围是否明确，投标人资格要求是否符合规定等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 招投标工作小组 | 《招标文件》 |
| T03 | 确保开标、评标程序规范、过程公平、公正。 | R03 | 开标、评标程序不规范，未按评标办法要求进行评标或评标专家之间串通等，导致不符合条件的供应商中标，引发潜在的廉洁风险。 | 4 | 4 | 高 | C04 | 招投标工作小组依法组建评标委员会，评标委员会由高到低排序推荐中标候选人。 | 人工 | 事中 | 随时 | 招投标工作小组 | 《评标报告》 |