| 华南师范大学 | 流程编号：CP.04.01 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-建设项目采购管理 | 生效日期： |
| 项目招标控制价编制与审核 |
| 流程责任部门 | 基建处建管科 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述项目招标控制价编制与审核，旨在确保控制价编制与审核流程的规范性，保证控制价编制的合理性与可靠性。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建工程造价控制细则》

3.备注

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程造价控制细则》，主要内容：投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工结算阶段工程造价控制。 转入“基建项目公开招标流程”。 |  |
| 01 | 提供主要材料分类表 | 建设单位项目负责人 | 建设单位项目负责人提供主要材料分类表以及相应推荐品牌给造价单位和审计处工程审计科。 |  |
| 02 | 编制工程量清单及工程预算 | 造价单位经办人 | 造价单位经办人在规定的时间内向建设单位提交工程量清单及工程预算。 | 【EF01】 《工程量清单及工程预算》 |
| 03 | 审核 | 建设单位项目负责人 | 【C02】 建设单位项目负责人审核《工程量清单及工程预算》是否合理。 |  |
| 04 | 审核或委托外部单位审核招标控制价 | 审计处工程项目审计科科长 | 【C03】 审计处工程项目审计科科长审核或委托外部单位审核《工程量清单及工程预算》和《招标控制价》，主要关注《工程量清单及工程预算》、《招标控制价》是否合理准确。 | 【EF02】 《招标控制价》 |
| 05 | 审定 | 审计处处长 | 【C04】 审计处处长审定《工程量清单及工程预算》和《招标控制价》，主要关注《工程量清单及工程预算》、《招标控制价》是否合理准确。 |  |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保项目招标控制价编制与审核管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 为建立相关制度，或制度不完善，可能导致项目招标控制价编制与审核管理工作无章可循、无据可依。 | 2 | 2 | 低 | C01 | 华南师范大学制定并下发《华南师范大学基建工程造价控制细则》，主要内容：投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工结算阶段工程造价控制。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建工程造价控制细则》 |
| T02 | 基建项目招标控制价计价范围全面、准确，控制价计价事项清晰明确，计算方法恰当，计算标准合理，保证基建项目招标控制价的有效性。 | R02 | 计价事项不清晰，计算方法不恰当，计算标准缺乏合理性依据，可能导致基建项目招标控制价金额不准确，高于或低于项目之际所需资金额，影响招标控制价金额的恰当性及有效性。 | 3 | 3 | 中 | C02 | 建设单位项目负责人审核《工程量清单及工程预算》是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 建设单位项目负责人 | 《工程量清单及工程预算》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 审计处工程项目审计科科长审核或委托外部单位审核《工程量清单及工程预算》和《招标控制价》，主要关注《工程量清单及工程预算》、《招标控制价》是否合理准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计处工程项目审计科科长 | 《工程量清单及工程预算》 《招标控制价》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 审计处处长审定《工程量清单及工程预算》和《招标控制价》，主要关注《工程量清单及工程预算》、《招标控制价》是否合理准确。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计处处长 | 《工程量清单及工程预算》 |