| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：CP.09.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目管理-修缮改造项目 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 修缮改造项目合同审签流程 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 后勤管理处 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述修缮改造项目合同审签流程，旨在确保合同内容的完整性、规范性、合法性，维护学校合法权益。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建合同审批程序表及合同范本（院系部处）》

3.备注

适用于后勤管理处修缮项目。

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《附件3.华南师范大学基建合同审批程序表及合同范本（院系部处）》，主要内容：合同审核流程及合同范本。 流程开始。 |  |
| 01 | 拟定合同文本 | 合作单位经办人 后勤管理处部门经办人 | 合作单位经办人与后勤管理处部门经办人洽谈合同文本，拟定合同文本。 | 【EF01】 《合同文本》 【EF02】 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
| 02 | 会签 | 后勤管理处监管科、后勤管理处财务科经办人、后勤管理处综合科经办人 | 【C02】 后勤管理处监管科、后勤管理处财务科经办人、后勤管理处综合科经办人审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 |  |
| 03 | 审核签字 | 后勤管理处分管副处长 | 【C03】 后勤管理处分管副处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 |  |
| 04 | 审核签字 | 后勤管理处处长 | 【C04】 后勤管理处处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 |  |
| 05 | 审核签字 | 基建处建管科经办人 | 【C05】 基建处建管科经办人审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 |  |
| 06 | 审核签字 | 基建处处长 | 【C06】 基建处处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 如果经费类型属于后勤管理处经费，则转入步骤07， 如果经费类型属于学院经费，则转入步骤08。 |  |
| 07 | 签订或授权其他人签订合同 | 后勤管理处负责人 | 后勤管理处负责人签订或授权其他人签订合同。 |  |
| 08 | 签订合同 | 需求单位负责人 | 需求单位负责人签订合同。 |  |
| 09 | 加盖合同专用章 | 基建处综合科经办人 | 【C07】 基建处综合科经办人加盖合同专用章。 |  |
| 10 | 归档 | 需求单位经办人、 后勤管理处综合科经办人归档 | 【C08】 需求单位经办人、后勤管理处综合科经办人归档将上述资料归档，以备查用。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 修缮改造项目合同审签流程的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据。 | 2 | 3 | 中 | C01 | 华南师范大学制定并下发《附件3.华南师范大学基建合同审批程序表及合同范本（院系部处）》，主要内容：合同审核流程及合同范本。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《附件3.华南师范大学基建合同审批程序表及合同范本（院系部处）》 |
| T02 | 合同内容严谨、准确，全面涵盖工程项目规定的各方面要求或内容。 | R02 | 缺乏对合同的审查或审查不充分，可能导致合同内容缺乏严谨性、规范性，合同重要条款缺失，存在法律风险；或付款等条款与学校相关规定不符等，损害学校权益。 | 3 | 4 | 高 | C02 | 后勤管理处监管科、后勤管理处财务科经办人、后勤管理处综合科经办人审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处监管科、后勤管理处财务科经办人、后勤管理处综合科经办人 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 后勤管理处分管副处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处分管副处长 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 后勤管理处处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处处长 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C05 | 基建处建管科经办人审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处建管科经办人 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C06 | 基建处处长审核《合同文本》，主要关注合同内容是否完善合法，合同条款是否完备、明确；合同付款方式是否有利于该项目的顺利推进；合同清单总额与合同金额是否一致，工期是否满足学校开展该项目进度要求等，审核无误后在《华南师范大学基本项目合同审批程序表》签字。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处处长 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C07 | 基建处综合科经办人加盖合同专用章。 | 人工 | 事中 | 随时 | 基建处综合科经办人 | 《合同文本》 《华南师范大学基本项目合同审批程序表》 |
| T03 | 确保过程可追溯，资料保管齐全 | R03 | 未规定归档人，导致过程不可追溯，资料保管不齐全。 | 2 | 2 | 低 | C08 | 需求单位经办人、后勤管理处综合科经办人归档将上述资料归档，以备查用。 | 人工 | 事后 | 随时 | 需求单位经办人、 后勤管理处综合科经办人归档 |  |