| 华南师范大学 | 流程编号：CP.09.02 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-修缮改造项目 | 生效日期： |
| 修缮改造项目设计方案编制与审核流程 |
| 流程责任部门 | 后勤管理处 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述修缮改造项目设计方案编制与审核流程，旨在确保修缮方案的准确性、合理性、可行性。2. 相关政策和制度

无。

3.备注

适用于后勤管理处修缮项目。

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 提交相关资料 | 后勤管理处经办人 | 后勤管理处经办人根据工程任务和使用单位的要求，拟定《修缮要求说明》，说明拟修缮改造工程的现状、项目设计的总体思想、拟实现或完善的功能、修缮改造工程标准与要求等。 | 【EF01】 《修缮要求说明》 |
| 02 | 编制设计方案 | 设计单位经办人 | 设计单位经办人根据修缮要求说明编制《设计方案》。 | 【EF02】 《设计方案》 |
| 03 | 审核 | 后勤管理处部门负责人 | 【C01】 后勤管理处部门负责人审核《设计方案》，主要关注设计方案是否满足技术需求书的要求、设计方案内容是否全面，准确等。 |  |
| 04 | 归档 | 后勤管理处部门经办人 | 【C02】 后勤管理处部门经办人将上述资料归档，以备查用。 |  |
| 转入“学校一上部门预算编制”。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关制度，确保修缮改造项目设计方案编制及审批管理工作有章可循、有据可依。 | R01 | 未建立相关制度，或制度不完善，可能导致修缮改造项目设计方案编制及审批管理工作无章可循。 | 2 | 3 | 中 | N/A | N/A | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | N/A |
| T02 | 项目设计方案内容完整，格式规范，对项目概况的描述符合实际情况，设计方案具有可行性。 | R02 | 设计方案内容不完整，格式不规范，对项目概况描述不准确，可能导致设计方案内容确实，不具有可操作性，不能为项目实施提供指引及参考。 | 3 | 3 | 中 | C01 | 后勤管理处部门负责人审核《设计方案》，主要关注设计方案是否满足技术需求书的要求、设计方案内容是否全面，准确等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处部门负责人 | 《设计方案》 |
| T03 | 流程中产生的文档经过恰当归档，确保流程的可追溯性。 | R03 | 流程中产生的文档未经过恰当归档，可能导致相关文档丢失或毁损，影响流程的可追溯性。 | 2 | 3 | 中 | C02 | 后勤管理处部门经办人将上述资料归档，以备查用。 | 人工 | 事后 | 随时 | 后勤管理处部门经办人 | 《设计方案》 |