| 华南师范大学 | 流程编号：CP.09.03 |
| --- | --- |
| 建设项目管理-修缮改造项目 | 生效日期： |
| 修缮改造项目工程设计变更申请与审核流程 |
| 流程责任部门 | 后勤管理处 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述学校修缮改造项目设计变更申请流程，确保修缮改造项目设计变更管理工作的规范性、必要性等。

2.相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学基建管理办法（试行）》

3.备注

此流程为后勤管理处职责范围内的修缮改造项目。

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在规范修缮改造项目设计变更管理工作。 流程开始。 | 【EF01】 《华南师范大学基建管理办法（试行）》 |
| 01 | 提出工程变更申请 | 施工单位、监理单位、设计单位、使用单位 | 施工单位、监理单位、设计单位、使用单位等根据实际情况提出工程设计变更申请，主要包括工程名称、合同号、变更理由、申请日期等内容。 | 【EF02】 《变更申请资料》 |
| 02 | 审核变更申请 | 监理单位 | 监理单位审核变更申请资料，主要关注工程申请理由是否充分，工程变更是否合理、必要。 |  |
| 03 | 审核变更申请 | 设计单位 | 设计单位审核变更申请资料，主要关注工程申请理由是否充分，工程变更是否合理、必要。 |  |
| 04 | 审签 | 后勤管理处责任部门负责人 | 【C02】 后勤管理处责任部门负责人审核变更申请资料，主要关注工程变更申请理由是否合理、合规、充分、必要等，审核完毕出具意见。 |  |
| 05 | 归档 | 后勤管理处责任部门经办人 | 【C03】 后勤管理处责任部门经办人将变更申请审批资料进行归档保存。 |  |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 制定了修缮改造项目工程变更审批相关制度，确保工程变更活动有据可依。 | R01 | 修缮改造项目工程变更审批相关制度不完善，可能导致工程变更无据可依，影响工程变更活动的规范性。 | 2 | 2 | 低 | C01 | 学校制定并下发了《华南师范大学基建管理办法（试行）》，旨在规范修缮改造项目设计变更管理工作。 流程开始。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学基建管理办法（试行）》 |
| T02 | 确保工程变更申请合理，理由充分，变更活动工程量，保证工程变更核算准确。 | R02 | 工程变更申请未经过恰当人员审核，可能导致后续施工及成本结算过程中出现遗漏，影响项目顺利完工。 | 2 | 3 | 中 | C02 | 后勤管理处责任部门负责人审核变更申请资料，主要关注工程变更申请理由是否合理、合规、充分、必要等，审核完毕出具意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处责任部门负责人 | N/A |
| T03 | 确保修缮工程变更相关资料得以妥善保存。 | R03 | 未对修缮工程变更资料进行归档保存，可能使得资料丢失。 | 2 | 2 | 低 | C03 | 后勤管理处责任部门经办人将变更申请审批资料进行归档保存。 | 人工 | 事后 | 随时 | 后勤管理处责任部门经办人 | N/A |