华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程

招

标

文

件

招标单位：华南师范大学

二〇二〇年十一月

目录

一、工程概况	1

二、工程招标范围、发包方式、工程承包内容	1

三、投标费用	1

四、工程质量标准和工程材料使用要求	2

五、工程建设工期	2

六、履约保证金及质量保修金	3

七、安全文明施工	3

八、合同条款中双方责任	3

九、结算原则	4

十、工程款及支付	5

十一、投标	5

十二、评标定标原则、办法	8

十三、改造方案	9

十四、工程量清单及图纸	10

十五、施工合同（另册）	10

十六、投标文件格式	11

一、工程概况

1.1、建设单位：华南师范大学

1.2、工程名称：华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程

1.3、项目编号：0724-2000A58N5356

1.4、工程地址：华南师范大学石牌校区

1.5、设计单位：/

1.6、资金来源：自筹

1.7、工程投资：201000.00元（其中绿色施工安全防护措施费11537.36元）

1.8、计划工期：工期为20个日历天

1.9、合同形式：固定单价合同

1.10、本项目为校内招标

二、工程招标范围、发包方式、工程承包内容

2.1、招标范围：华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程，具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

2.2、发包方式：本工程由中标单位对招标范围内的工程实行施工总承包，包工、包料、包工期、包安全文明施工、包验收。不允许转包和违法分包，否则视为中标人违约，履约保证金不予退还。

2.3、承包内容：同招标范围。

2.4、现场勘察时间：招标人不集中组织现场勘察。

三、投标费用

3.1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人勘察现场或因投标其他准备所发生的费用和伤亡事故责任，由投标人负责。投标文件一律不予退还。

3.2、本工程招标文件资料费500元（售后不退还）。

3.3、本工程投标保证金：投标保证金须在投标截止时间前完成缴纳；

（1）投标保证金金额：人民币3000.00元；

（2）提交形式：非现金形式；

（3）投标保证金账号信息详见招标文件《附件2》。

四、工程质量标准和工程材料使用要求

4.1、工程验收标准：本工程严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.2、工程质量要求：本项目工程质量必须达到合格,质量等级评定由招标人、监理单位及参与验收人员确定。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求或不满足施工验收规范等有关规定，招标人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此而产生的各种费用，工期不予顺延，否则，视为中标人违约，履约保证金不予退还。

4.3、本工程使用的工程材料,必须按招标文件所推荐的厂家、品牌或等同于所推荐厂家、品牌材料的质量等级或样板间所用材料的厂家、规格、型号采购使用，采购前须把样板报给招标人选定，所选购的材料须有3C认证证书、产品合格证、生产许可证等证明材料且能满足消防要求。（如适用）

五、工程建设工期

5.1、总工期为20个日历天。

5.2、工程具备竣工验收条件时，中标人应按国家工程竣工验收的有关规定，向招标人提供完整竣工资料及竣工验收报告。如工程具备验收资格，招标人收到竣工验收报告后七天内组织有关单位验收。经验收后如质量不合格的，由中标人在限定的期限返修后再进行验收，直至符合要求为止。最后验收合格的日期为竣工日期。

5.3、工程竣工验收合格后三天验收各方在竣工验收报告上签字确认。中标人在竣工验收合格后7天内向招标人提交竣工验收资料。

5.4、逾期竣工：由中标人的原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，中标人向招标人缴交人民币 1000.00元的罚款。逾期超过一个月的，招标人有权单方解除合同，对招标人造成损失的，由中标人赔偿。

六、履约保证金及质量保修金

6.1、本工程的履约保证金为合同价的10%，合同签订后预付款支付前由中标人交招标人财务。如中标人无合同约定的违约行为，履约保证金在工程竣工验收合格且向招标人移交全部竣工资料后，15天内由招标人无息退还。

6.2、本工程的质量保修金为结算价的3%。工程保修从工程竣工验收合格日起算，保修期限按国家现行有关规定执行。保修期内若因施工质量问题而造成返修,费用由中标人负责。保修期满后15天内,保修金无息退还。

七、安全文明施工

7.1、按省市现行规定及华南师范大学校内建设工程安全文明施工管理办法规定执行,若违反，经招标人确认后，按1000.00元/次进行罚款。中标人必须采取有效措施保证与本工程有关的财物、人身安全，不能对校内环境造成污染。若因中标人的原因造成安全事故，由中标人承担全部责任。

7.2、中标人有责任保证施工现场原有的设备设施不因施工原因造成破坏，如发生由于中标人原因破坏原有设备设施的，须按原价赔偿。

八、合同条款中双方责任

（一）、招标人责任：

8.1.1、 向中标人提供水电接驳点。

8.1.2、 组织中标人和设计单位进行施工图会审和设计交底。

8.1.3、 向中标人提供所需的有关设计资料。

（二）、中标人责任：

8.2.1、合同签订后三天内编制施工计划报送招标人或监理监督执行。

8.2.2 、工程竣工后，向招标人提供竣工图以及相关竣工资料一式三份，由招标人存档。并提交竣工资料的电子版光碟两张。

8.2.3、 委派与工程项目相适应资格的注册建造师为现场管理代表，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，现场物件堆放整齐，道路畅道。

8.2.4 、施工中因中标人原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由中标人承担。

8.2.5 、对竣工验收后保修期内发现的属中标人责任的质量问题负责无偿返修。

（三）、违约责任：

8.3.1 、出现以下情形的，其损失由招标人承担，工期顺延：（1）招标人不在约定时间内交出施工场地、水电接驳点；（2）招标人不按合同约定支付工程款；（3） 设计变更导致工期延误的；（4）不可抗力造成的延误。

8.3.2、 由于中标人原因造成逾期竣工的，每逾期一天，中标人向招标人缴交人民币1000.00元的罚款。逾期超过一个月的，招标人有权单方解除合同，对招标人造成损失的，由中标人赔偿。

8.3.3 、因中标人原因造成工程质量不符合规定的，中标人接到监理工程师或招标人发出的整改通知后，必须立即整改。两次整改后仍未达标的，招标人有权单方解除合同，对招标人造成损失的，由中标人赔偿。

8.3.4 、延迟支付工程款利息计算：招标人逾期支付工程款的，中标人有权得到延迟付款额的利息，计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止，利率按中国人民银行发布的同期贷款利率计算。

8.3.5、 中标人的施工必须遵守省市现行规定及校内建设工程安全文明施工管理办法规定，若违反，经招标人确认后，按1000.00元/次进行罚款。

九、结算原则

9.1、招标施工图及工程量清单范围内的工程，结算时投标单价不调整，工程量按实际发生计算，即结算价=投标单价×工程量。

9.2、招标施工图及工程量清单范围外增加项目结算原则：如清单中已有适用于变更工程的单价，按清单中已有的单价计算变更工程价款；如清单中只有类似变更工程的单价，可以参照清单中的单价计算变更工程价款；当清单中无适用于变更工程的单价或无类似变更工程的单价时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）、建设主管部门颁发的最新的有关计价标准（按施工时期）及结算为基准，有浮动范围的收费系数按最低值计取，主材按审计处审定的结算价，计算出税前造价后，按投标人投标报价对比投标限价下浮率下浮，计算变更合同价款，但施工前必须报监理审核，审计处审定。

9.3设计变更、增加工程的材料，施工前必须将该材料的规格型号、品牌、结算单价报招标人审批方可使用，否则招标人有权按了解的该材料市场价的50%给予结算。

9.4、工程需要时，招标人有权根据工程实际变更招标时定下的主材，如变更主材的，结算时调整综合单价的主材费，其他费用不调整。变更的主材单价由中标人提出报价，经审计处审批后按审定的价格结算。

9.5、施工材料按省市规定要进行进场送检的，送检的检测费用由中标人承担。

9.6、中标人要按学校规定按时缴交水电费，水电费按中标人的实际使用量加上学校规定的损耗计算。

9.7、中标人送审的工程结算造价对比审定的结算造价之差若大于8％时，结算审核费用（招标人委托造价事务所审核工程结算的）由中标人承担。

十、工程款及支付

10.1、中标价即合同价。

10.2、工程款支付：合同签订且进场施工后5天内支付合同价(扣除暂列金、绿色施工安全防护措施费)的20%预付款；工程完成50％后支付合同价(扣除暂列金、绿色施工安全防护措施费)的30％进度款，工程完工且经经招标人组织有关部门竣工验收合格后招标人15个日历天内支付合同价(扣除暂列金、绿色施工安全防护措施费)的20%进度款；中标人提交该项工程的完整竣工结算资料给招标人，由招标人完成结算审核后15个日历天内付至审定工程结算价的100%；同时，中标人向招标人缴交审定工程结算价款3%的保修金。保修金在未发生扣除的情况下，缺陷责任期（两年）满后的14天内招标人无息退还给中标人。

10.3、绿色施工安全防护措施费支付：预付60%，中间评价通过后支付30%，竣工验收合格后支付10%。

10.4、中标人请款时须同时提交等额增值税专用发票。

十一、投标

（一）、投标文件组成

11.1.1、本工程的投标文件一式五份，正本一份，副本四份；并注明正本或副本，当正、副本不一致时，以正本为准，投标文件需每页加盖投标人公章。每份投标文件包括：

（1）、封面；

（2）、目录；

（3）、投标报价承诺书；

（4）、投标保证金、退投标保证金说明

（5）、招标代理服务费承诺书

（6）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书

（7）、资格审查文件（按投标人资格审查合格条件顺序排放）

（8）、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（详见工程量清单）

（9）、投标人认为需要提供的其他资料

（二）、投标报价

11.2.1、本工程的投标单价固定，结算不调整。投标单位应根据招标人提供的招标施工图、工程量清单等资料，结合市场情况和企业自身实际进行报价。但不得低于企业成本，否则视为无效投标文件。

11.2.2、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付的一切费用（包括措施性费用和政府收取的规费）和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

11.2.3、投标人的投标报价，应由投标人自主报价。投标人应按《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中列出的工程项目填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，或投标人已填，但由于错误理解产生的漏报项目费用，将视为该费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

11.2.4、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的单价与其数量相乘的总和，应与合价相符，不符时以单价乘以数量的总和为准。

11.2.5、投标单价采用综合单价法（含人工费、材料费、机械费及其进退场费、其它直接费、措施费、间接费、材料价差、预算包干费、文件规定的现行取费中的有关费用、利润、税金等全部费用），并要求按工程量清单的格式和要求填报。

11.2.6、本工程最高投标限价为人民币201000.00元，投标报价高于最高投标限价的投投标文件无效。部分分部分项工程设置了最高投标综合单价（如有），投标的分部分项清单综合单价超过了最高投标综合单价的投投标文件无效。

11.2.7、投标报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后二位。

（三）、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评比，招标人可以要求投标人对其投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但对投标报价和实质性的内容不得更改。经澄清的问题须由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认后作为投标文件的组成部分。

（四）、投标须知

11.4.1、所有投标文件用同一封袋包装，并在封袋上写明“华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程投标文件”， 封袋上须加盖投标单位法人公章；超过交标截止时间后，已递交的投标文件不得撤回或更改。

11.4.2、投标单位须提供投标文件电子版（完整的投标文件Word版本及报价清单Excel版本），单独用小封袋包装，封袋上须写明“华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程投标文件”，标示单位名称。电子版投标文件小封袋应包装在投标文件封包内。

11.4.3、 投标文件有下列情况之一者为无效标：

A、投标文件未加盖投标单位法人公章(每一页都要盖章)；

B、投标文件封袋未按规定密封、盖章；

C、投标文件写潦草难以辨认、字迹模糊不清；

D、投标文件逾期送达；

E、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》未填写且投标总价高于最高投标限价的；

F、投标单位的法定代表人或者其委托代理人未按时参加开标会议；

G、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》存在三处及以上计算错误；

H、投标报价高于最高投标限价或清单综合单价超过了最高投标综合单价的；

I、经评标委员会评审后认定其投标综合单价或材料单价有虚高或虚低的；

J、投标文件（正本）未按招标人提供的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》原件填报的（不允许自行打印，副本可以复印）；

K、未提供投标文件电子版的；

L、未按招标文件要求在投标截止时间前递交投标保证金的。

11.4.4、由华南师范大学招投标小组评定后确定的中标人，若无正当合法理由提出放弃中标资格的，将取消其三次校内工程的投标资格。

11.4.5经评定确定的中标人，接到中标通知书10个日历天内不与招标人签定承包合同的，取消其中标资格，由经评审的第二中标候选人中标。

11.4.6、投标人出现以下情况（不限于），投标保证金将被没收：

A、无正当合法理由提出放弃中标资格的；

B、不在规定的时间内与招标人签定承包合同的；

C、投标文件递交后撤回或变更投标报价的；

D、招投标法规定的其他没收投标保证金行为。

十二、评标定标原则、办法

评标委员会由招标人依法组建。

12.1资格审查

12.1.1资格审查不符合招标公告所列条款之一者为不合格投标人。

12.2价格评审：通过资格审查的合格投标人全部进入价格评审阶段。

12.2.1评标基准价的确定：

A、将所有通过资格审查的合格投标人的投标报价从高到低按顺序排序；

B、去掉排序后的前面N个投标报价及后面N个投标报价 （N为进入价格评审的合格投标人总数除以3所得，如有小数去掉小数取整）；

C、将剩余合格投标人的投标报价求平均值（若全部进入价格评审的合格投标人少于5家时则取全部合格投标人投标报价求平均值），所得平均值下浮3%为评标基准价。（平均值四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

12.2.2算术错误的修正

A、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中任一项目的综合单价与其工程量的乘积同该项目的合价不吻合时，以单价为准，改正合价；除非评标小组认为单价有明显的错误时，则以合价为准，改正单价。

B、如果数字表示的数额与文字表示的数额不一致时以文字数额为准。

C、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，须签字确认。修正后的投标报价对投标人起约束作用，如投标人不接受，其投标文件将被拒绝。

12.3、中标单位的确定：所有有效投标报价中最接近基准价者为中标单位。

12.4、若最接近基准价者不是唯一一家单位，以价低者中，若投标报价完全相同，则以评标委员会记名投票方式确定中标单位。

12.5中标结果

评标结果经招标人确定后，招标代理机构将在发布本项目招标公告媒体上进行中标候选人公示，公示期为3日。

十三、改造方案

详见附件。

十四、工程量清单及图纸

1、工程量清单（另册）

2、招标施工图（另册）

十五、施工合同（另册）

十六、投标文件格式

投标文件封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址：

附件1

投标报价承诺书

招标人名称：华南师范大学

投标工程名称：

1. 我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币	（大写）：						元整（小写	）：			   	元的投标报价竞投承包上述工程。

2. 我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、工程量清单及其它相关文件的规定和要求,并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

3. 本工程投标报价对比最高限价的下浮率为			%。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或受委托人（签字或盖章）：

联系人：					   		联系电话：

开户银行：						帐户：

附件2：

| 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 投标保证金的提交形式与金额： |  |  |  |  |  |
|  | 1、 | 投标保证金的提交形式：非现金形式。 |  |  |  |  |
|  | 2、 | 投标保证金金额：投标人应按本附件“项目相关信息”中规定的金额缴纳投标保证金，并作为投标文件的组成部分。 |  |  |  |  |
| 二、 | 我司保证金账户信息： |  |  |  |  |  |
|  | 收款单位名称 |  | 国义招标股份有限公司 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | 招商银行股份有限公司广州体育东路支行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  | 120905690610703 |  |  |  |
|  | 注： | 1、投标人请务必在汇款用途栏上注明：“招标编号”投标保证金。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、投标保证金从投标人基本账户转出，不接受任何个人名义汇款缴纳投标保证金 |  |  |  |  |
| 三、 | 项目相关信息 |  |  |  |  |  |
|  | （1） | 项目名称：华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程 |  |  |  |  |
|  | （2） | 项目编号：0724-2000A58N5356 |  |  |  |  |
|  | 项目信息 |  |  |  |  |  |
|  | 招标内容 |  |  | 应收保证金(人民币 元) |  |  |
|  | 华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程，具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。 |  |  | 3000.00 |  |  |

附：投标保证金转账/电汇回执

附件3

退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程的投标（项目编号为：0724-2000A58N5356）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在投标文件中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标人及招标代理机构按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，发送至liuzhuoyi@ebidding.com。

投标人（公章）：

日期：

附件4

招标代理服务费承诺书

国义招标股份有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加华南师范大学（石牌校区）消火栓管网及泵房维修改造工程的投标（项目编号为：0724-2000A58N5356）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意国义招标股份有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

招标代理服务费发票开具须知

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |  |

温馨提示

- 投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

- 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

- 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

附件5

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

附件6

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

附件7

资格审查文件

（按投标人资格审查合格条件顺序排放）

附件8：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（详见工程量清单）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.此表为《投标报价承诺书》的报价明细表。

3.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

附件9

投标人认为需要提供的其他资料（如有）